FoodOS 内部资料  |  V1.1  |  2026年9月9日

餐饮供应链操作系统（FoodOS）立项分析报告

本版在 V1.0 基础上，增补「各环节子系统功能模块」专章（见文末），便于向上展示能力边界。功能细节以专章为准；请示事项与一期边界与 V1.0 一致。

# 餐饮供应链操作系统（FoodOS）立项分析报告

版本：V1.0    日期：2026年9月8日    密级：内部资料

呈报对象：管理层 / 投资决策会

报告性质：立项分析（建议决策）

对标样本：Sysco（西斯科）；国内蜀海、美菜等实践

信息截止：公开资料截至 2026 年 9 月

# 一、请示事项（请决策）

建议本次会议明确以下三项：

1. 同意立项：建设「餐饮供应链操作系统」（暂定名 FoodOS），定位为 B 端餐饮食材与配套物资的订货—履约—溯源一体化平台，而不是资讯站或通用电商。

2. 同意建设方式：一个项目、一个代码仓库、一套生产部署。订货、库存、仓配、质检、运输、补货建议作为模块内聚，不按环节拆成多个独立系统。

3. 同意一期边界：先做单城市、一类核心客户、一仓两至三温区的可演示闭环（当天下午截单、夜间分拣、次日凌晨送达、批次可扫）。不在一期铺全国仓网、不自研完整收银 POS、不上区块链溯源。

如原则同意，建议授权启动 P0（8–12 周）详细设计与研发，并指定业务负责人与技术负责人各一名。

# 二、一页结论（供会上口头发言）

【我们要做成什么】

帮助餐饮客户（餐厅、团餐、连锁门店）在截单前完成订货，按冷藏/冷冻/常温准时履约，出问题能按批次召回，并在复购中提高粘性。对客户卖的是「稳定、准时、省心」，不是再做一个商城页面。

【为什么值得做】

全球标杆 Sysco 已证明：餐饮供应链的壁垒不在货架，而在「订货系统 + 仓配时钟 + 批次质量 + 帮客户算清补货」的一体化。2024–2026 年行业进一步把计划预测、温控责任、全托管/混履约做成可运营能力。国内万亿级餐饮背后的 B 端食材供应仍分散，区域型、可闭环的数字化供应链仍有窗口。

【为什么必须是一个项目】

这条链共用同一张订单号、同一个批次号、同一套库存账。拆成六个系统会出现「商城有单、仓库没单、财务对不上、召回找不到门店」。一个模块化单体：事故只停一处、对账只认一套账、运维只看四个指标——履约率、缺货率、损耗率、温控达标率。

【我们明确不抄的】

不抄 Sysco 的 300+ 物流中心和万级车队；不在没有密度时先建全国大仓（快驴类教训）；不把净利率约 2% 的重资产模式当成软件项目成功标准。软件成功标准是：单城先跑通、损耗和准时可量化、客户愿意复购。

【P0 结束时的成功画像】

试点城市目标客户能完成「下单 → 预占库存 → 夜拣 → 送达签收 → 扫码看批次」，且批次已贯穿出入库，具备模拟召回的数据基础。

# 三、背景与问题

## 3.1 调研起点

本报告源于对 FoodTalks 转载文章《Sysco：全球最大的供应链企业》（中渤经济 CNBO，2023-05-09）的拆解。该文描述 Sysco「田间到餐桌」模式：产品研发 + 销售中心（Sysco SHOP）+ 数字化供应链。文章是商业模式分析，不是软件规格。我们将其转化为可立项、可分期、可验收的产品与技术边界。

## 3.2 标杆事实（统一认知，非本期规模目标）

公开口径中，Sysco 服务数十万餐饮及相关客户，SKU 覆盖食材与非食配套。作业特征：截单后约 24 小时内履约、仓内分温区、自有冷链比例高、毛利率约 18%–19%、净利率约 2% 量级。扩张长期依赖并购与仓网密度，利润靠周转和规模，不是靠高毛利软件订阅。

可借鉴：作业时钟、一站式 SKU、采购与品控分权、订货与履约同一数据链、增值服务提高粘性。

不可作为一期 KPI：全国仓网、自有车队、世界 500 强体量。那是资本与时间换来的物理壁垒。

## 3.3 国内环境：有空间，不能照搬美国

维度          美国（Sysco 土壤）              中国（我们的约束）

下游          快餐连锁化率高、SKU 相对标准      正餐占比高、口味与 SKU 分散

上游          大型农场、集中度高               种养与流通仍偏分散，账期与垫资压力大

冷链标准化    基础设施成熟早                   温区、批次、损耗仍是利润漏点

已有玩家      Sysco / US Foods 等              蜀海（连锁全托管）、美菜（由重自营转向更轻连接）、区域配送商

结论：机会在「区域闭环 + 数字化履约 + 计划能力」，不在「先铺成全国 Sysco」。

# 四、行业最新态势（2024–2026）

2023 文给出骨架。近三年行业把骨架补成可运营的数字中枢，立项必须按新现实设计。

## 4.1 国际：订货平台变成经营入口，AI 进入生产降本

- Sysco Shop 从「再下一单」演进为含库存、配方成本、个性化推荐的客户工具；公开分析称活跃客户渗透高、线上订单规模达百亿美元量级。

- 技术上按域拆分 API（订货、商品、价格、配送、账户），核心交易引擎自研，外围用 CRM/CDP 等成熟件。

- 2026 财年业绩沟通中，Sysco 将库存预测、路径优化、后台自动化作为 AI 经营改造，并给出下一财年合计降本约 1 亿美元量级的指引（含此前措施结转）。智能体已走向销售、供应链、客户体验的生产使用。

对我们：AI 是模块内能力（预测建议、异常采购、路径），不是单独立项。一期数据和作业先跑准，模型只出建议，确认后才写采购单和派车单。

## 4.2 国内：计划运营与全托管成为差异化

- 蜀海加码自研数字化与 AI 计划，服务连锁「供给确定、成本确定、扩张确定」：集采、统仓统配、呆滞治理；品牌方保留选商定价，供应链方承接执行。

- 美菜等从全部自营配送转向更强调平台连接，反映纯重资产全国铺开难以持续。

对我们：系统必须预留自营仓配 + 供应商直送/共配的混合履约。

## 4.3 合规：溯源从宣传变成标准

- GB/T 45547-2025《食品生产追溯体系通用技术规范》已实施。

- T/CFCA 0003-2026《餐饮企业食品（食材）流通追溯评价要求》2026 年 5 月发布、6 月实施。

- GS1 EPCIS 2.0 支持将温湿度传感器事件写入追溯消息。

对我们：批次必须从收货贯穿到签收。一期用事件表 + 凭证存储，不上区块链。

# 五、项目定位

## 5.1 一句话

FoodOS：面向餐饮客户的订货—仓配—溯源操作系统。一个项目交付完整闭环；六个业务环节是模块，不是六个产品。

## 5.2 目标客户（建议收窄）

P0 主攻：区域连锁餐饮 / 团餐 / 中式快餐（有稳定周订单）——复购高、线路可沉淀。

P1：独立餐厅中的优质客户——服务成本高，后做。

暂缓：纯 C 端社区零售、全国多品牌一次性铺开。

非食配套（餐具、清洁、包材）可作为同仓常温 SKU，不作为一期主品类。

## 5.3 价值主张

对客户：下午四点前下单，次日开门前到货；缺货和临期可解释；出了事能追到批次。

对供应与品控：采购下单与合格入库分权，单供应商集中度可监控。

对我们：先用密度和周转活下来，再用补货建议提高客单价与留存。

## 5.4 明确不做（写入立项批复）

- 全国仓网与自有车队扩张不纳入本软件项目验收。

- 不自研完整餐厅收银、预订、叫号。

- 不以「40 万 SKU」为初期目标；试点以可履约核心品类为准。

- 不把资讯、会展、社群运营纳入本项目。

# 六、总体方案：一个项目，六个模块

## 6.1 建设原则

一个仓库：统一发布、统一版本、统一权限与客户主数据。

一张订单：从购物车到签收对账。

一个批次：从收货质检到门店，支撑召回。

模块边界：订货 / 中枢 / 供应质检 / 仓储 / 运输 / 客户经营，接口通信，禁止互相改表。

先闭环后智能：无稳定作业数据，不上自动派车、自动采购。

## 6.2 模块职责

模块          对应标杆        本期要解决的问题                      是否独立产品

订货 Shop     Sysco SHOP     合约价、截单、复购、可用量            否，入口

中枢          订单库存价格    防超卖、状态一致、三维库存            否，心脏

供应与质检    Source + QA    收货合格才入库、批次事件、供应商配额  否，合规

仓储 WMS      夜拣 FEFO      拣得到、拣得对、装得上                否，履约

运输 TMS      凌晨配 冷链    准时、温控、电子签收与退货            否，履约

客户经营      CAKE 轻量      用量建议、菜谱转购物车                否，P2 粘性

计划引擎（需求预测、补货/调拨建议）挂在中枢之上，只出建议，确认后才生成单据。

## 6.3 每日作业时钟（P0 验收剧本，可配置）

16:00 截单：之前可改单并预占；之后走加急或次日波次。

16:30–22:00 分拣：按温区拆波次，效期先进先出。

22:00–02:00 装车：托盘与车厢位扫码绑定。

05:00–08:00 送达：时间窗考核；无纸化签收；退货随车返回。

次日 10:00 前对账：签收差异、温控异常、退货进入同一订单。

## 6.4 技术路线（管理层压缩版）

形态：模块化单体（.NET / ASP.NET Core），按模块分项目、同一数据库分 schema，领域事件打通。

理由：团队与业务未到必须微服务的阶段；对标 Sysco 的域拆分用模块实现；待 IoT 或峰值成为瓶颈再按负载拆服务。

智能与物联网：温控 MQTT 写入运单；预测与路径作为模块内服务；大模型仅用于推荐与菜单草案，不自动下单。

溯源：关键追踪事件落库，凭证对象存储，对齐国标数据项。

详细设计在立项后两周内由技术负责人出具。

# 七、实施路径与资源

## 7.1 分期（一个项目内的交付线）

阶段            周期         范围                                      验收标准

P0 城市闭环     8–12 周      订货+中枢+一仓两/三温区+固定线路+质检批次   下午下单、凌晨送达、扫码见批次

P1 可控         再 8 周      供应商门户、召回、温控判责、计划员补货     模拟问题批次，数小时内列出位置

P2 粘性         再 8 周      菜谱补货、推荐、路径优化、部分直送         复购与渗透提升；混合履约可跑

P0 是本次立项唯一承诺；P1/P2 为路线图，按 P0 运营数据再批预算。

## 7.2 建议团队（P0）

业务负责人 1（可兼职）：客户规则、截单、温区、售后判责

产品 1：范围控制、验收剧本、主数据口径

技术负责人 + 后端 1+2：中枢、订单库存、仓配接口

前端/小程序 1：订货端、PDA、司机端（可分期）

测试 1：闭环场景与批次一致性

仓配顾问 兼职：库位、波次、装车现实约束

仓、车、人、货由业务侧并行准备，否则系统无法验收。

## 7.3 业务侧前置条件（书面确认）

## 1. 试点城市与试点仓（至少两温区物理条件）

## 2. 种子客户与核心品类清单（建议先几十个 SKU）

## 3. 截单时间、起订规则、配送时间窗

## 4. 供应商收货标准与不合格处理流程

## 7.4 投资口径（请财务测算后填数，本报告不虚构精确预算）

软件账：研发人力、云资源、短信/地图/对象存储、手持终端与基础温湿度探头。

运营账：仓租、车辆、货品铺货、销售团队——决定真实 ROI，必须与软件预算分闸，避免用系统预算扛仓配亏损。

# 八、效益与成功标准

## 8.1 不建议作为一期目标

对标 Sysco 全国市占、车队规模、40 万 SKU；「做成第二个 Sysco」的营收承诺。

## 8.2 建议写入立项的成功标准

P0：选定剧本 100% 可演示；真实订单开始统计履约成功率；库存必须按批次可核对；准点率与温控达标率开始有数；拣货差错与损耗有批次原因。

P1：召回演练通过（输入批次即可列出库存/在途/门店）；供应商集中度、收货合格率可监控。

商业结果（试点运营 3 个月后评估，不强制绑定 P0 软件验收）：周复购、客均 SKU、单仓人效、配送成本/件。

## 8.3 战略意义

本项目不是再做一个进销存，而是把交易、履约、合规、计划收口到一套操作系统。先区域跑通，再决定自营加深还是开放平台连接。选择权建立在账算得清的前提上。

# 九、风险与应对

风险                等级    可能表现                          应对

范围膨胀            高      一期同时要 POS、AI 采购、多仓     锁定不做清单；变更走变更单

重资产先行          高      系统未闭环先租大仓买车            软件与仓配分闸；无种子客户不扩仓

中美模式误用        中      按美国标准化快餐假设选品          先快餐/团餐；正餐定制放后

账期与损耗吃利润    高      净利极薄时坏账货损一次亏光        损耗看板进周会；授信与起订严控

数据不一致          中      多系统对账                        一个项目、一张订单、一个批次

AI 预期过高         中      要求一期自动补货派车              模型只建议；P0 可用规则+人工

合规迎检            中      追溯资料散落表格                  P0 即落批次事件与凭证

# 十、一个项目 vs 多个项目（供质疑时使用）

对比项        一个项目（建议）              按环节多项目

客户体验      一次下单看到履约全程          多账号、状态对不齐

对账与召回    一个 ID 贯穿                  财务与食安对多套账

运维          一处发布、一个值班            联调成本随项目数上升

管理          一个负责人、一套 KPI          各项目优化局部、伤害全局

适用阶段      0 到 1、单城、小团队          已有稳定流量与独立扩缩之后

Sysco 级微服务是上百人、多国业务、多年并购系统的结果，不是起步形态。我们用模块对齐领域，用单体保证运维内聚。

# 十一、建议的会议决议稿（可直接投影）

1. 同意立项建设餐饮供应链操作系统（FoodOS），定位 B 端订货—履约—溯源一体化，建设方式为单一项目模块化交付。

2. 同意 P0 范围为单城闭环，周期 8–12 周；P1/P2 仅作路线图，不纳入本次预算承诺。

3. 明确一期不做：全国仓网、自研 POS、区块链、无数据基础的自动采购/自动派车。

4. 指定业务负责人 ________ 、技术负责人 ________ ；启动后两周内提交详细设计、验收剧本与经财务测算的预算表。

## 5. 业务侧并行确认试点仓、种子客户、截单与配送规则，作为 P0 验收前置条件。

# 十二、信息来源与下一步

主要公开信息来源：

- FoodTalks / 中渤经济 CNBO：《Sysco：全球最大的供应链企业》（2023-05-09）

- Sysco 投资者关系与 2026 财年相关业绩沟通（AI 改造与降本指引）

- CIO 对 Sysco 数字化（Shop、云、个性化、预测）的公开报道

- 蜀海供应链 2025–2026 年全托管、计划系统、仓配数字化公开介绍

- 美菜等由重自营转向平台连接的行业报道

- GB/T 45547-2025；T/CFCA 0003-2026；GS1 EPCIS 2.0

以上用于判断方向与边界，不构成对任何第三方财务数据的鉴证。

立项通过后立即产出：

## 1. 《P0 详细设计》（模块、状态机、主数据、接口）

## 2. 《P0 验收剧本》（下单到签收 + 不合格隔离 + 改单截单）

## 3. 《试点运营手册》（截单、温区、售后判责、盘点节奏）

报告结束。

编制说明：本文为立项决策用分析报告。如需改为 PPT 提纲或填写具体预算与负责人，可在决议后更新为 V1.1。

# 十三、各环节子系统功能模块（V1.1 增补）

说明：供应链只是主线。每个环节按完整子系统设计功能模块，但工程上仍是一个 FoodOS。详细模块表见同目录《FoodOS-子系统功能模块一览.docx》，便于单独投影。

TOB Shop：组织账号、目录、合约价、购物车清单、下单截单、订单中心、售后、通知；后续含代客下单、推荐、ERP/EDI。

交易中枢：商品主数据、价格引擎、三维库存、销售订单状态机、截单引擎、履约路由、采购调拨单。

供应与质检：供应商主数据、采购执行、收货质检、批次、追溯事件；后续含门户、配额、召回、评分。

仓储 WMS：库区库位、收货上架、盘点冻结、波次、PDA 拣货、FEFO、复核装托、损耗登记。

运输 TMS：运力、固定线路、装车、司机签收、退货；后续含温控告警、判责、路径优化。

计划引擎：预测、补货建议、计划员审核；模型不得直接改库存。

客户经营：菜谱 BOM、用量建议、一键转购物车；不自研 POS。

横切：组织权限、结算对账、运营四指标看板、审计日志。

编制说明：V1.1 增补子系统模块专章。预算与负责人仍待会上填写。